# 《公路工程造价编制》课程考核试卷

试卷  19  考试方式 闭卷   考试时间（120分钟）

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |  |  |  |

| 得分 |  |
| --- | --- |

- 填空题（请在横线上填上正确的内容）（本大题共10小题，每小题1 分，总计10分）

- 预算定额是一种_______ 定额。

- 《公路工程预算定额》共分九章，其主要内容包括________、定额项目表、________。

- 根据《公路工程机械台班费用定额》 ，机械台班单价=_________+_________。

- 公路工程中，项目建议书投资估算的编制，不是依靠详细的分析计算，而是根据________中的综合指标进行粗略的估计。

- 可行性研究报告投资估算费用组成中，预留费由______和_______两部分组成。

- 设计阶段造价文件的编制包括初步设计阶段编制的________、技术设计阶段编制的_________及施工图设计阶段编制的________。

- 公路建设工程所耗用的各种建筑材料，可分为_______、_______和自采材料三部分。

- 公路建设工程中，利润系指施工企业完成所承包工程应取得的盈利，利润按直接费和间接费之和扣除规费的____计算。

- 公路工程施工结算的方式有________、________、________和_______。

- 按照索赔的依据来分，所赔费用分为_______、_______和_______。

| 得分 |  |
| --- | --- |

# 二、单项选择题（在每个小题四个备选答案中选出一个正确答案，填在题末的括号中）（本大题共10小题，每小题 1 分，总计 10 分）

1. 工程之间千差万别，在用途、结构、造型、坐落位置等方面都有很大的不同，工程 内容和实物形态的个别差异性决定了工程造价的___________的特点。 【  】

A. 动态性    B. 单个性   C. 层次性    D. 阶段性

2. 关于工程变更的说法，错误的是  【   】

A. 工程师同意采用承包方合理化建议，所发生的费用全部由业主承担

B. 施工中承包方不得擅自对原工程设计进行变更

C. 任何工程变更均须由工程师确认并签发工程变更指令

D. 工程变更包括改变有关工程的施工时间和顺序

3. 按_______ ，可将定额分为劳动消耗定额、机械消耗定额和材料消耗定额。【  】

A. 定额反映的物质消耗的内容

B. 定额的编制程序和用途

C. 投资的费用性质

D. 主编单位和管理权限

4. 某施工机械预计使用年限内的耐用总台班是2400台班，机械预算价格是360万元，残值率是5%，贷款利息系数是1.25，则该机械的台班折旧费是_______元。【  】

A. 1875      B. 1871        C. 1425     D. 1781

5. 概（预）算费用组成中，建筑安装工程费是由______。【  】

A. 人工费、材料费、施工机械使用费

B. 直接费、间接费、现场管理费

C. 直接工程费、间接费、计划利润、税金

D. 直接费、间接费、利润、税金

6.以下关于分项工程建筑安装工程费计算错误的是_____。 【  】

A. 直接费=直接工程费+其他工程费

B. 间接费=人工费×规费综合费率+直接费×企业管理费综合费率

C. 利润=（直接费+间接费+规费）×利润率

D. 税金=（直接费+间接费+利润）×综合税率。

7.概（预）算费用计算中，设备运输保险费率一般为______。【  】

A.1%    B. 2%   C. 3.45%   D. 6%

8. 一项水利项目在竣工验收时，为了鉴定一项隐蔽工程质量，进行了必要挖掘，则该项挖掘费用应计入______。【  】

A.涨价预备费    B. 基本预备费  C. 间接费  D. 其他间接费

9.以下不属于标底编制依据的是_____。【  】

A.招标文件    B. 施工定额  C. 概、预算定额 D. 施工组织方案

10.以下投标策略数月盈利较大策略的是______。【   】

A. 在报价中以较大的利润为投标目的的策略

B. 在施工成本、利润及风险费几项费用中，降低利润目标

C. 优化设计策略

D. 缩短工期策略

11.以下不属于企业管理费中的基本费的是_______。【  】

A.管理人员工资   B. 办公费   C. 保险费    D.职工取暖费

12.按FIDIC合同条款，保留金要分两部分归还。当已颁发工程接收证书时，归还承包人全部保留金的_____。【  B】

A.40%   B. 50%   C. 55%    D. 60%

13. 工程量清单计价制度要求采用的合同计价方式为_____。【  】

A.总价合同   B. 单价合同   C. 可调价合同    D. 固定价合同

14. 施工现场管理用财产和设备的保险费应计入 _____。 【  】

A.现场经费   B.其他直接费   C. 企业管理费  D. 工程建设其他费用

15. 施工企业在投标报价中，下列说法错误的是____。  【  】

A. 应掌握工程现场情况

B. 发现工程量清单有误，可自行更正后报价

C. 工程单价可同国家颁布的预算定额不一致

D. 投标报价按规定税率进行报价

| 得分 |  |
| --- | --- |

三、多项选择题（在每个小题多个备选答案中选出正确答案，填在题末的括号中）（本大题共10小题，每小题 2 分，总计20分）

1.下列定额中，属于工程定额的有                       【    】

A.施工定额     B.预算定额    C. 概算定额     D. 间接费定额

E.其他工程费定额

2.工程建设定额按照定额反映的物质消耗内容分类，可分为  【   】

A.劳动消耗定额     B.机械消耗定额    C. 材料消耗定额     D. 施工定额E.预算定额

3.以下属于建筑安装工程费中的直接费的有【   】

A.人工费   B.材料费    C. 机械使用费    D. 其他工程费

E.预留费

4.以下属于工程造价的计价依据的有【  】

A.设计图纸资料   B.工程定额    C. 费用定额    D. 基础单价

E.竣工结算

5. 概、预算文件时设计文件的组成部分，按不同的需要分为甲组文件和乙组文件，以下属于甲组文件的有________【  】

A.编制说明   B.分项工程概（预）算表  C. 总概（预）算表     D. 机械台班单价计算表 E.建筑安装工程费计算数据表

6.以下有关施工定额的作用叙述正确的是【   】

A. 施工定额是企业计划管理、组织个指挥施工生产的有效工具

B. 施工定额是企业激励工人的条件，也是计算劳动报酬的依据

C. 施工定额是企业计算社会劳动量的依据

D. 施工定额有利于推广先进的技术

E．施工定额是企业编制施工预算，加强企业成本管理和经济核算的基础

7. FIDIC合同条件下，工程变更的范围包括 【   】

A. 删减任何合同约定的工作内容

B. 因施工需要，施工机械日常检修时间变更

C. 工作质量和其他特性变更

D. 合同中工程量改变

E. 任何部分标高、尺寸、位置改变

8. 我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，对于在施工中发生不可抗力，其发生的费用和责任的规定有【  】

A. 工程本身的损害由发包人承担

B. 由乙方机械设备损坏、所造成的损失由乙方负责

C. 人员伤亡由其所属单位负责，所造成的损失由乙方负责

D. 所发生的一切损害及费用均由发包人承担

E. 所发生的一切损害及费用均由发包人承担

9.索赔是指在施工中由于发包人或其他承包人的原因，使承包人在施工中付出了额外的费用，承包人根据合同文件的规定和正常合法的途径，要求发包人赔偿施工中损失的权益的一种行为。按索赔的目的，其分为【   】

A. 索赔费用

B. 索赔工期

C. 合同内索赔

D. 合同外索赔

E. 道义索赔

10.以下属于国家对工程建设前期的造价管理的措施的有 【   】

A. 规范建设市场、完善市场体系“强化”预算约束

B. 用法律手段进行管理

C. 利用行政手段进行管理

D. 对项目前期的审查

E.实行合同制和设计监理制

| 得分 |  |
| --- | --- |

四、判断题（在下面每个小题题末的括号中，正确的描述打上√，错误的描述打上×）（本大题共5小题，每小题2 分，总计10分）

1.  公路工程施工定额、预算定额、概算定额属于费用定额。    【    】

2.  公路工程建设前期主要要进行两项工作，即是编制项目建议书和可行性研究报告。

【    】

3.  建筑安装工程费计算数据表属于概、预算文件中的甲组文件。 【    】

4.  利润系指施工企业完成所承包工程应取得的盈利，利润按直接费和间接费之和扣除规费的7%计算。                                          【    】

5.工程计量的方式有：现场测量、按图纸计算、图纸结合施工记录计算。

【    】

| 得分 |  |
| --- | --- |

五、简答题（本大题共3小题，每小题4 分，总计12分）

1.公路工程造价编制的一般工作步骤

2. 可行性研究报告投资估算的作用

3. 标底编制的程序

| 得分 |  |
| --- | --- |

六、案例分析题（本大题共4小题，总计 38 分）

1.（本题6分）

某承包公司的公司自有资本为10000000美元，公司的借贷资本为5000000美元，贷款利率为12.5%，预计股东股息为10%，预计留存利润为30%，公司税为35%，营业税与资本比率的目标值为8，试计算所需的最低利润。

2．（本题8分）

根据选定的现浇基础梁模板的设计图纸，基础梁每10m3接触面积77m2,每10m2接触面积需板材0.752m2，损耗率为5%，周转8次，每次周转平均补损率15%，计算每10m3基础梁模板的摊销量。

3．（本题10分）

╳╳地区有一山岭重丘区高速公路，路基土方挖方土质为普通土，平均运距30m有1000000m3,平均运距50m的有1000000 m3, 平均运距200m的有1000000 m3, 平均运距3000m的有1000000 m3。

（1）计算挖土方的平均运距

（2）提出全部合理的机械化施工方式

4．（本题14分）

╳╳省新建一条六车道高速公路，地处平原微丘区，有一座钢筋混凝土盖板涵，标准跨径4.00m，涵高3.00m，八字墙。路基宽度35.00m。其施工图设计主要工程量如下表：

| 序号 | 项目 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖基坑土方（干处） | m3 | 460 |
| 2 | 浆砌片石基础、护底、截水沟 | m3 | 410 |
| 3 | 浆砌片石台、墙 | m3 | 335 |
| 4 | 混凝土帽石 | m3 | 0.6 |
| 5 | 矩形板混凝土 | m3 | 71.7 |
| 6 | 矩形板钢筋 | t | 6.02 |

25号盖板涵的混凝土矩形板预制，设一处预制场计10000 m2，场地需平整碾压，30%面积需铺沙砾垫层厚15cm,20%面积需做2cm水泥沙浆抹平，作为预制板底模。构件运输4km。该项目其他直接费、现场经费、间接费的综合费率见下表：

| 序号 | 项目 | 其他直接费 | 现场经费 | 间接费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构造物Ⅰ | 3.7 | 13.8 | 4.8 |
| 2 | 构造物Ⅱ | 3.5 | 13.5 | 4.0 |

问题：若编制年工程所在地的各项预算价格，以定额基价为基础上调15%计算，编制该盖板涵的施工图预算建筑安装工程费。