# 《公路工程造价编制》课程考核试卷

试卷 20  考试方式 闭卷   考试时间（120分钟）

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |  |  |  |

| 得分 |  |
| --- | --- |

一、填空题（请在横线上填上正确的内容）（本大题共10小题，每小题1 分，总计10分）

1._______是施工企业组织生产和加强管理在企业内部使用的一种定额，其性质为企业生产定额。

2.现行《公路工程估算指标》分为_______和______，并编制有总说明和附录。

3.概算定额是编制_________和_________而制定的，是完成一定计量单位的工程扩大结构部分消耗人工、材料和机械台班的数量标准。

4.项目建议书投资估算文件由封面、目录、________及_________组成。

5.可行性研究报告投资估算项目应按项目表的_____及_______编制。

6.概、预算文件时设计文件的组成部分，按不同的需要分为两组，甲组文件为______，乙组文件为___________。

7.其他工程费系指________以外施工过程中发生的直接用于工程的费用。

8.国际工程投标报价的组成部分包括_______和_____两部分。

9.公路建设工程中，工程计量的方式有：_______、______、________。

10.________是指面向社会接受委托，承担建设项目的可行性研究投资估算、项目经济评价、工程概（预）算、工程结算、竣工结算、工程招标标底、投标报价的编制和审核，对工程造价进行监控以及提供有关工程造价信息资料等业务工作。

| 得分 |  |
| --- | --- |

# 二、单项选择题（在每个小题四个备选答案中选出一个正确答案，填在题末的括号中）（本大题共10小题，每小题 1 分，总计 10 分）

1.初步设计阶段编制的是________。                 【  】

A. 投资估算    B. 概算造价   C. 修正概算造价   D. 预算造价

2.以下属于工程定额的是________。                 【  】

A. 施工定额

B. 其他工程费定额

C. 间接费定额

D. 工程建设其他费用定额

3. 在工业建设项目中，下列____在固定资产投资中的所占比例较大。 【  】
A．建筑工程费 
B．工程建设其他费用 
C．设备及工器具购置费 
D．固定资产投资方向调节税

4.以下不属于工程建设定额特点的是_____。【  】
A．科学性

B．系统性
C．动态性

D．权威性

5.按照______分类，可以将定额分为直接工程定额、其他工程定额、间接费定额、设备、工具、器具及家具购置费定额、工程建设其他费用定额。【  】

A．定额消耗的物质消耗内容

B．定额编制的程序和用途
C．投资费用性质

D．主编单位和管理权限

6.以下关于可行性研究包括估算的计算方式不正确的是 ______。其中（一）为指标直接费（二）直接费（三）其他工程费（四）其他直接费(五)现场经费（六）指标直接工程费（七）直接工程费（八）间接费。【  】

A．其他工程费=（二）×其他工程费率

B．指标直接工程费=（一）+（三）+（四）+(五)

C．直接工程费=（三）+（四）+(五)

D．间接费=（六）×间接费综合费率

7. 在四种纠偏措施中，最易为人们所接受的是______。 【 】
A．经济措施 B. 组织措施 C．技术措施 D．合同措施

8. 在计时观察法中，技术操作难度最大的是______。【  】

A．选择法测时 
B．接续法测时 
C．数示法写实记录 
D．图示法写实记录

9. .我国现行建设项目工程造价的构成中，工程建设其他费用包括____。 【 】
A．基本预备费 
B．税金 
C．建设期贷款利息 
D．与未来企业生产经营有关的其他费用

10. 在下列索赔事件中，承包方不能提出费用索赔的是____。 【  】
A．业主要求加速施工导致工程成本增加 
B．由于业主和工程师原因造成施工中断 
C．恶劣天气导致施工中断，工期延误 
D．设计中某些工程内容错误导致工期延误

11. 当编制地区单价时，统一材料运输费的主要方法是____。 【  】
A．加权平均法 
B．平均指数法 
C．指数调和法 
D．指数平滑法

12.以下属于标底文件的是_____。【  】

A．标底编制说明

B．计价的工程量清单

C．施工组织方案

D．各项费用标准

13. .考察建设项目单位投资盈利能力的评价指标是（ ）。 【  】
A．资本金利润率 
B．内部收益率 
C．流动比率 
D．投资利润率

14. 工程建设其他费用定额的编制原则是______。 【  】

A．细算粗编
B．粗算细编

C．细算细编
D．粗算粗编

15. ╳╳项目建设期总投资为1500万元，建设期2年，第一年计划投资40%，年价

上涨为3%，则第二年的涨价预备费是_____万元。【  】
A．20.00

B．36.54

C．63.54

D．66.54

| 得分 |  |
| --- | --- |

三、多项选择题（在每个小题多个备选答案中选出正确答案，填在题末的括号中）（本大题共10小题，每小题 2 分，总计20分）

1.工程造价的特点______。   【     】

A. 大额性     B. 差异性   C. 动态性   D. 层次性  E.兼任性

2.以下属于费用定额的有______。   【    】

A. 其他工程费定额

B. 间接费定额

C. 设备、工具、器具及家具购置费定额

D. 概算定额

E. 预算定额

2.以下属于费用定额的有______。   【   】

A. 其他工程费定额

B. 间接费定额

C. 设备、工具、器具及家具购置费定额

D. 概算定额

E. 预算定额

3.项目建议书投资估算费用中，属于工程建设其他费的有_____。【    】

A. 其他工程费

B. 间接费定额

C. 征用土地费

D. 研究试验费

E. 综合利税费

4.以下说法正确的是_____。 【    】

A. 纳税地点在市区的企业，综合税率为3.41%

B. 纳税地点在市区的企业，综合税率为3.35%

C. 纳税地点在县城、乡镇的企业，综合税率为3.25%

D. 纳税地点不在市区、县城、乡镇的企业，综合税率为3.22%

E. 纳税地点不在市区、县城、乡镇的企业，综合税率为3.41%

5.投标决策中的报价手法 【    】

A.不平衡报价法

B. 多方案报价法

C. 突然降价法

D. 扩大报价法

E. 早期摊入法

6. 企业管理费可按_____为计算基础。【  】

A. 人工费

B. 材料费

C. 直接费

D. 直接工程费

E. 人工费和机械费

7. 建设项目竣工验收的一般程序为：______。 【  】

A. 承包商申请交工验收

B. 造价工程师现场初验

C. 正式验收

D. 单项工程验收

E. 全部工程的竣工验收

8. 遇到_______情况时，承包商可以向业主要求延长工期的同时要求补偿费用。【   】

A．工程师对竣工试验的干扰

B．特殊恶劣气候造成的工程停顿

C．业主原因造成的临时停工

D．设计文件有缺陷

E．业主未能按时移交场地

9.  概、预算文件时设计文件的组成部分，按不同的需要分为甲组文件和乙组文件，以下属于甲组文件的有________【   】

A.编制说明   B.分项工程概（预）算表  C. 总概（预）算表     D. 机械台班单价计算表 E.建筑安装工程费计算数据表

10. 我国的设计程序包括______。 【    】

A.设计准备 B.初步方案 C. 总体设计   D. 初步设计 E.技术设计

| 得分 |  |
| --- | --- |

四、判断题（在下面每个小题题末的括号中，正确的描述打上√，错误的描述打上×）（本大题共5小题，每小题2 分，总计10分）

1. 工程计量的方式有：现场量测、按图纸计算、图纸结合施工记录计量。 【    】

2. 在编制项目建议书和可行性研究报告阶段，进行估算造价是一项不可缺少的组成内容。                                                            【    】

3. 间接费定额属于工程定额的范围。                                 【    】

4. 编制标底的依据主要有投标文件、概（预）算定额、费用定额、初步设计文件、施工组织方案等。                                                  【    】

5. FIDIC合同条件下，工程变更的范围包括任何部分标高、尺寸、位置改变。

【    】

| 得分 |  |
| --- | --- |

五、简答题（本大题共3小题，每小题4 分，总计12分）

1.为保证计价依据的准确性，应注意哪几个方面？

2.简述概（预）算编制程序。

3.简述公路工程施工结算的作用。

| 得分 |  |
| --- | --- |

六、案例分析题（本大题共4小题，总计 38 分）

1.（本题6分）

某工程采用1.0m³挖掘机挖装土方，土质为普通土。土方工程量为10100m³，其中100m³为机械无法完成的土方量，试计算完成这项土方工程的工、料、机用量。（所需的定额表如下表所示）

表1    1-1-9 挖掘机挖装土、石方

工作内容：安设挖掘机，开辟工作面，挖土或爆破后石方，装车，移位，清理工作面。

单位：1000m³天然密实方

| 顺序号 | 项目 | 单位 | 代号 | 挖装土方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 斗容量（m³） |
|  |  |  |  | 0.6以内 | 1.0以内 | 2.0以内 |
|  |  |  |  | 松土 | 普通土 | 硬土 | 松土 | 普通土 | 硬土 | 松土 | 普通土 | 硬土 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| 2 | 75kw以内履带式推土机 | 台班 | 1003 | 0.62 | 0.72 | 0.83 | 0.40 | 0.46 | 0.53 | 0.22 | 0.25 | 0.28 |
| 3 | 0.6m³以内履带式单斗挖掘机 | 台班 | 1027 | 2.88 | 3.37 | 3.88 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1.0m³以内履带式单斗挖掘机 | 台班 | 1035 | - | - | - | 1.85 | 2.15 | 2.46 | - | - | - |
| 5 | 2.0m³以内履带式单斗挖掘机 | 台班 | 1037 | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 1.15 | 1.29 |
| 6 | 基价 | 元 | 1999 | 2017 | 2348 | 2695 | 1970 | 2279 | 2602 | 1751 | 1991 | 2231 |

表2      1-1-6 人工挖运土方

工作内容：1）挖松2）装土3）运送4）卸除5）空回

单位：1000m³天然密实方

| 顺序号 | 项目 | 单位 | 代号 | 第一个20m挖运 | 每增运10m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 松土 | 普通土 | 硬土 | 人工挑抬 | 手推车 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 122.6 | 181.1 | 258.5 | 18.2 | 7.3 |
| 2 | 基价 | 元 | 1999 | 6032 | 8910 | 12718 | 895 | 359 |

2．（本题8分）

编制A种地方材料的预算价格，经调查有甲、乙两个供货地点，甲地的出厂价格为23元每t,可供量65%；乙地的出厂价格为30.38元每t,可供量35%。运输方式为汽车运输，运价为1.5元/t*km，装卸费5元/t*km，甲地离中心仓库23km, 乙地离中心仓库29km。材料不需包装，途中材料损耗率为1.0%，采购保管费率为2.5%。试计算该材料的预算价格。

3．（本题10分）

某二级公路路面设计采用矿渣垫层，设计厚度15cm，宽度20m，试求设计长度2km的二级公路煤渣垫层的工、料、机预算费用。并计算该分项工程的直接工程费。（已知：（1）工料机预算单价：人工45元/工日，水1元/m³，沙砾和砂15元/m³，矿渣23元/m³，6～8t光轮压路机199.2元/台班，12～15t光轮压路机279.89元/台班；（2）路面垫层预算定额如下表所示）

| 项目 | 单位 | 煤渣 | 矿渣 | 煤渣 | 矿渣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 压实厚度15cm | 每增减1cm |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 人工 | 工日 | 56.4 | 47.8 | 3.7 | 3 |
| 水 | m³ | 26 | 22 | 2 | 2 |
| 煤渣 | m³ | 252.45 | - | 26.83 | - |
| 矿渣 | m³ | - | 198.9 | - | 13.26 |
| 6～8t光轮压路机 | 台班 | 0.27 | 0.14 | - | - |
| 12～15t光轮压路机 | 台班 | 0.86 | 0.86 | - | - |
| 基价 | 元 | 2397 |  | 153 | 156 |

4．（本题14分）

某桥梁结构物花岗岩贴面工程，定额测定资料如下：1.完成1m2花岗岩贴面消耗的基本工作时间为240分钟，辅助工作时间占工作班连续时间的2%，贮备与结束工作时间占工作班连续时间的2%，不可避免的中断时间占工作班连续时间的1%，休息时间占工作班连续时间的15%。2.每贴面100m2花岗岩需消耗7.5号水泥沙浆5.55m3，花岗岩板102m2，白水泥15kg，铁件34.87kg，塑料薄膜28.05m2，水1.53m3；（注：材料消耗量中均已包含场内运输及操作损耗量）3.水泥沙浆用200L灰浆搅拌机拌和，劳动组合为25个生产工人/班组。4.人工幅度差10%，机械幅度差5%。5.该工程所在地的预算价格如下：①人工工资单价：20.20元/工日；②花岗岩板预算价格：300.00元/m2；③白水泥预算价格：450.00元/t、425号普通硅酸盐水泥预算价格：320.00元/t；④铁件预算价格：5.33元/kg；⑤塑料薄膜预算价格：1.00元/m2；⑥水预

算价格：1.50元/m3；⑦电预算价格：0.80元/KW*h；⑧中（粗）砂预算价格：40.00元/m3。

问题：

1、计算完成1m2花岗岩贴面的劳动定额。

2、编制花岗岩贴面的补充预算定额（计量单位为100m2）。

3、计算每100m2花岗岩贴面的定额直接费和直接费。